| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Số: 2318/TB - ĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội nghị triển khai phần mềm

Quản lý đào tạo và người học phiên bản 2.0

Ngày 11/8/2011, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm Quản lý đào tạo và người học phiên bản 2.0, giới thiệu các tính năng, chức năng, môi trường của phần mềm; Trao đổi, thảo luận các yêu cầu, góp ý của các đơn vị đào tạo và thống nhất phương thức phối hợp triển khai sử dụng phần mềm phiên bản 2.0. PGS.TS. Phạm Trọng Quát, Phó giám đốc ĐHQGHN và GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc ĐHQGHN chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Đào tạo, Ban Chính trị và Công tác HSSV; đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo, đại diện lãnh đạo các phòng Đào tạo, phòng Chính trị và Công tác sinh viên; chuyên viên quản lý đào tạo và công tác sinh viên tham gia vận hành phần mềm.

Sau khi nghe các đơn vị trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan đến việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và người học, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã kết luận và chỉ đạo:

1. Trong thời gian qua ĐHQGHN cùng các đơn vị đã sử dụng phần mềm (phiên bản 1.0) để thực hiện công tác quản lý đào tạo và người học ở từng đơn vị và đã đạt được những thành công ban đầu. Để đảm bảo tính liên thông, liên kết trong tổ chức quản lý đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học đã được Giám đốc ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 (gọi tắt là Quy chế 3079), thực hiện đầy đủ các yếu tố của đào tạo theo tín chỉ, lãnh đạo các đơn vị cần quán triệt, đồng thuận, chia sẻ và quyết tâm chỉ đạo các phòng chức năng tích cực triển khai phần mềm phiên bản 2.0 theo kế hoạch chung của ĐHQGHN.

2. Thành lập tổ chuyên môn do đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo phụ trách. Các đơn vị cử đại diện lãnh đạo phòng đào tạo, phòng Chính trị và Công tác sinh viên và chuyên viên quản lý đào tạo, quản lý sinh viên tham gia tổ công tác. Tổ công tác cùng với chuyên gia phần mềm của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phát hiện, sửa chữa các lỗi bất cập, bổ sung các yêu cầu phù hợp cho phần mềm phiên bản 2.0, đảm bảo phần mềm đáp ứng được các quy định của Quy chế 3079 trước ngày 20/8/2011; Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, phát huy hiệu quả của việc sử dụng phần mềm.

3. Các đơn vị đào tạo phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Đào tạo và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin triển khai cài đặt phần mềm phiên bản 2.0 trong thời gian từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2011. Lịch cụ thể như sau:

8h30 thứ Hai, ngày 22/8/2011:		Trường ĐH Công nghệ

14h00 thứ Hai, ngày 22/8/2011:		Trường ĐH Kinh tế

8h30 thứ Ba, ngày 23/8/2011:		Trường ĐH Khoa học XH & NV

8h30 thứ Tư, ngày 24/8/2011:		Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8h30 thứ Năm, ngày 25/8/2011:		Trường ĐH Ngoại ngữ

14h00 thứ Năm, ngày 25/8/2011:	Khoa Luật

8h30 thứ Sáu, ngày 26/8/2011:		Trường ĐH Giáo dục

14h00 thứ Sáu, ngày 26/8/2011:		TT Đào tạo, Bồi dưỡng GVLLCT

Trong thời gian từ ngày 29/8 đến ngày 09/9/2011, Ban Đào tạo và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trực tiếp tham gia việc triển khai sử dụng phần mềm tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Đại học Công nghệ; tiếp tục hoàn thiện, rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ trong toàn ĐHQGHN.

4. Ban Đào tạo xây dựng và ban hành văn bản (trước ngày 25/8/2011) kế hoạch tổng thể triển khai sử dụng phần mềm phù hợp với lộ trình đào tạo tín chỉ và đẩy mạnh liên thông, liên kết trong toàn ĐHQGHN, đảm bảo:

4.1. 100% các đơn vị đào tạo sử dụng phần mềm phiên bản 2.0 từ học kỳ I năm học 2011-2012, thực hiện liên thông toàn diện trong phạm vi đơn vị và liên thông một phần (các môn học chung và môn học tự chọn) giữa các đơn vị trong ĐHQGHN từ học kỳ II năm học 2011-2012.

4.2. 100% các đơn vị đào tạo sử dụng phần mềm phiên bản 2.0 và thực hiện liên thông đào tạo ở mức cao nhất phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất từ năm học 2012-2013.

5. Để thực hiện các nội dung nêu tại mục 4, các đơn vị cần hoàn thành các công việc cụ thể:

5.1. Đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo thực hiện kế hoạch chung của ĐHQGHN, nộp báo cáo kế hoạch về Ban Đào tạo trước ngày 15/9/2011. Tạo điều kiện đến mức cao nhất để sinh viên trong toàn ĐHQGHN có thể đăng ký học một số môn học tại đơn vị.

5.2. Trên cơ sở báo cáo kế hoạch của các đơn vị, Ban Đào tạo, Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên và Ban Thanh tra tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

5.3. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn học lý luận chính trị ở khu vực Thượng Đình và Xuân Thủy, đảm bảo triển khai từ học kỳ II năm học 2011-2012.

5.4. Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh và Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn học giáo dục quốc phòng-an ninh và môn học giáo dục thể chất.

6. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin tích cực phối hợp với các đơn vị hoàn thiện và triển khai sử dụng phần mềm phiên bản 2.0 ở các đơn vị đào tạo, đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật để nghiệm thu trước ngày 15/12/2011 kịp triển khai đồng bộ trong toàn ĐHQGHN.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - GĐ, các PGĐ ĐHQGHN(để b/c); - Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); - Các Ban: ĐT, CT-CTHSSV, TTr (để thực hiện); - Trung tâm ƯDCNTT (để thực hiện); - Lưu: VP, ĐT, H20. | TL. GIÁM ĐỐC KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO PHÓ TRƯỞNG BAN (đã ký) TS. Vũ Viết Bình |
| --- | --- |